アプリ開発の反省

オープンデータチャレンジ（1月12日締切）について（経緯）

就活への経験談作りという目的の元、11月下旬にチーム結成

12月上旬、アプリを考案し公共交通機関の最速、最安のルートをリアルタイムで更新するアプリを企画

12月下旬、本格的に開発開始

1月、開発中止。現在に至る

できたこと

現在位置の取得　動いても更新されるかは不明

現在位置から最寄り駅の特定

駅の表示（JR東日本の範囲）、路線ごとに色分け、路線の切り替え

反省点

★リサーチ不足…　作りたいアプリのビジョンはあったが、どのオープンデータを使えばいいか分からず、大幅な遅れが生じた。

何も知らない状態からのスタートだったのにも関わらず、過去受賞作品を参考にすることなく、すべて独学や勘で敢行してしまい、結果的に何もかもが中途半端になってしまった。

★知識、技術不足…　基本的にChatGPTなどの生成AIにソースコードの作成をさせていたためコードに対する理解が浅く、無駄に長いコードになったり説明のコメントがなかったりとかなりお粗末なものになっていた。

実際にAPIの仕様に説明があったのにも関わらず、その存在に気付いたことすら年明けになってからであった。上記のリサーチ不足にも繋がる。

★制作期間の不足…　本格的にアプリ開発を行ったのが12月下旬と非常に短い期間での作業になった。そのうえで、実際に作業できた時間は２０時間未満だったため、今回のチャレンジで利用する言語の理解に時間を要してしまった。

★各役割の不明瞭さ…　全員がゲームプログラミング専門であり知識もなかったため、それぞれの得意不得意を把握することが困難なまま、開発を進めてしまった。もっと分担して作業することができたら、もう少し進捗があったであろう。

良かった点

★主体性、チームワーク…　短い期間でかなりタイトなスケジュールではあったがなるべく皆で集まって開発できるよう、放課後の時間やLINE通話などを用いて積極的に取り組んだ

★共有、フィードバック…　上記の通りタイトなスケジュールな中でも空いてる日を共有していた

開発において各々の成果物を互いにレビューしてより良いものを作れるよう、試行錯誤していた

今後について

今回、何もかもうまくいかず完成とは程遠いものになってしまったが、このアプリ案を卒業研究に持ち込むことにした。